*Projekt Backlog*

**Bestell-Applikation “Zum Gelben Bach”**

*Hans Bloching (3009455)*

*Dennis Haaf (3009578)*

*Vincent Knapp (3009328)*

*Rene Weber (3009036)*

Table of Contents

[Änderungshistorie 2](#_Toc183778883)

[Einführung und Ziele 2](#_Toc183778884)

[Geltungsbereich 2](#_Toc183778885)

[Rollen und Verantwortlichkeiten 3](#_Toc183778886)

[Product Backlog 3](#_Toc183778887)

[Epics 4](#_Toc183778888)

[User Stories 4](#_Toc183778889)

[Story Points 5](#_Toc183778890)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Erstellt** | **Geprüft** | **Freigegeben** |
| **Name, Vorname** | Bloching, Hans  Haaf, Dennis  Knapp, Vincent  Weber, Rene |  | Vincent Knapp |
| **Position / Rolle** | Autoren |  | Product Owner |
| **Datum** | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 |

## Änderungshistorie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Datum** | **Geändert durch** | **Änderungsgrund** |
| 0.1 | 22.11.2024 | Hans Bloching, Vincent Knapp | Aufbau |
| 1.0 | 29.11.2024 | Vincent Knapp | Ergänzung der Informationen nach Sprint 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Einführung und Ziele

Um die Projektziele klar zu definieren, kontrollieren und nachvollziehen zu können nutzen wir das Projekt Backlog. Es umfasst alle Anforderungen, die an unser Produkt gestellt wurden.

Mit Hilfe des Dokuments können alle Team-Member sich einen überblick über den aktuellen Fortschritt des Projekts machen. Auch werden die Developer anhand dieses Dokuments ihre Scrum Backlogs entwickeln und den Fortschritt der einzelnen Todos dokumentieren.

## Geltungsbereich

Das Dokument umfasst den kompletten Projektzeitraum und ist ausschließlich für diese Projekt („Zum gelben Bach“) relevant.

## Rollen und Verantwortlichkeiten

Für das Projekt wird Vincent Knapp die Rolle des Product Owners übernehmen.

Seine Hauptaufgabe wird darin liegen die einzelnen Ziele zu definieren und diese mit den Team-Mitgliedern zu kommunizieren. Auch ist er für die Dokumentation der Backlog Items und deren Priorisierung verantwortlich. Für den Rahmen dieses Projektes wird er auch Hauptverantwortlicher für die Dokumentation des Produkt Backlogs sein, so dass dieses transparent und verständlich ist.

Die anderen Team-Mitglieder sind als Autoren für das Schreiben der Dokumentation verantwortlich.

## Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabenname | Sprint | Zugewiesen zu | Anfang | Ende | Priorität | Status |
| Menu-Karte anzeigen | 1 | Dennis Haaf  Vincent Knapp | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 1 | Offen |
| Auswahl und Speichern (Warenkorb) von markierten Speisen | 1 | Dennis Haaf  Vincent Knapp | 11.11.2024 | 13.12.2024 | 1 | Offen |
| Anpassen von Speisen im Warenkorb | 2 | Dennis Haaf | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 2 | Offen |
| Automatische Kalkulation der Kosten | 2 | Rene Weber | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 2 | Offen |
| Absenden der Bestellung | 2 | Vincent Knapp  Hans Bloching | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 1 | Offen |
| Rechnungserstellung | 3 | Rene Weber/ Hans Bloching |  |  | 1 | Offen |
| Liste der georderten Speisen und Käuferinformationen | 3 |  |  |  | 3 | Offen |

## Epics

Bei unserem Projekt gibt zwei Epics:

Zum einen wollen wir den Bestell-Prozess des Kunden realisieren. Dieser besteht wieder aus verschiedenen Sub-Epics, die in unseren User-Stories genauer geschrieben werden.

Zum anderen wollen wir eine „Kuchen-Ansicht“ erstellen, so dass eingegangene Bestellungen in der Küche sinnvoll und strukturiert abgearbeitet werden können.

## User Stories

**Menu-Karte anzeigen**

Als Kunde des Restaurants möchte ich alle möglichen Produkte einsehen können, um mir einen Überblick über meine Optionen machen zu können. Dabei soll das System einfach zu bedienen und übersichtlich sein, um meinen Zeitaufwand zu minimieren.

**Auswahl und Speichern (Warenkorb) von markierten Speisen**

Als Kunde des Restaurants möchte ich meine gewählten Produkte sehen, um diese vor der eigentlichen Bestellung nochmal zu prüfen. Dabei soll das System meine gewählten Produkte in einer eigenen Ansicht anzeigen, um Übersichtlichkeit zu schaffen.

**Anpassen von Speisen im Warenkorb**

Als Kunde des Restaurants möchte ich meine gewählten Speisen im Nachhinein bearbeiten können, um mögliche Fehleingaben/Bestellwünsche rückgängig machen zu können. Dabei soll das System meine selektierten Produkte alphabetisch darstellen, um die Änderungen schneller zu finden.

**Automatische Kalkulation der Kosten**

Als Kunde des Restaurants möchte ich bereits während des Bestellprozesses wissen, wie teuer die Bestellung insgesamt sein wird, um meine Kosten im Blick zu behalten. Dabei soll das System die Kosten bei Veränderung meiner Bestellung direkt neu berechnen, um mir diesen anzeigen zu können.

**Absenden der Bestellung**

Als Kunde des Restaurants möchte ich meine gewählten Speisen in Bestellung geben können, um mein Essen schneller zu erhalten. Dabei soll das System meine Bestellung entgegennehmen und an die Küche weiterleiten, um Wartezeiten zu vermeiden.

**Rechnungserstellung**

Als Service-Mitarbeiter möchte ich den Kunden schnell eine Rechnung ausstellen, um wenig Zeitaufwand zu haben und dennoch in die rechtlichen Vorgaben beachte. Dabei soll das System das Erstellen und Versenden der Rechnung übernehmen, um meinen Arbeitsaufwand zu verringern.

**Liste der georderten Speisen und Käuferinformationen**

Als Koch des Restaurants möchte ich alle bestellten Speisen einsehen können, um diese zubereiten zu können. Dabei soll das System eine Ansicht aller bestellten Speisen (sowohl kumuliert als auch nach Bestellungen gruppiert) bieten, um den Kochprozess innerhalb der Küche besser auf die Nachfrage der Produkte anpassen zu können.

## Story Points

|  |  |
| --- | --- |
| **Aufgabenname** | **T-Shirt-Size** |
| Menu-Karte anzeigen | L |
| Auswahl und Speichern (Warenkorb) von markierten Speisen | L |
| Anpassen von Speisen im Warenkorb | S |
| Automatische Kalkulation der Kosten | XS |
| Absenden der Bestellung | M |
| Rechnungserstellung | S |
| Liste der georderten Speisen und Käuferinformationen | L |